## Slide 1: IT-projektledelse Exercise: 5
09-04-2026

## Slide 2
  Opsamling fra sidst
  Modeller/teorier til SCRUM og/eller vandfald
  Iteration 1: Burndown chart
  Iteration 2: Earned value
  Iteration 3: Kahoot
  Klyngevejledning 2

## Slide 3
Sidste gang…

## Slide 4: Modeller/teorier til Scrum og/eller vandfald
Vanfald | SCRUM
Aktivitetsplan | Product backlog items
PERT | Poker planlægning
Earned Value | Burndown chart
Use cases | User stories
Projektbeskrivelse
Projektplan
Kravspecifikationer og arkitektur
Processevaluering
Modeller for begge procesmodeller
Interessenthåndtering
Beslutningsstruktur
Sammensætning af team
Projekttrekant
Målhierarki
PBS
Milepælsplan
Risikoanalyse og heatmap
Cost benefit
Kvalitetssikring og non-funktionelle krav
Valg af processmodel
Vores anbefaling

## Slide 5
  Opsamling fra sidst
  Modeller/teorier til SCRUM og/eller vandfald
  Iteration 1: Burndown chart
  Iteration 2: Earned value
  Iteration 3: Kahoot
  Klyngevejledning 2
Notes: På baggrund af deres UML use case/user stories har de nu nogen håndgribelige produkter

## Slide 6: Iteration 1: Earned value (EV) - Vandfaldsmodellen
Notes: Følger sit produkt (use case)

## Slide 7: Iteration 1: Earned value (EV)
Lav Earned Value
Beregn EV for jeres projekt
Opstil en grafisk illustration af fremdrift i projektet (se forrige slide)
(20 min)

## Slide 8: Iteration 2: Burndown Chart – SCRUM

## Slide 9: Iteration 2: Earned value (EV) og burndown chart
Lav en burndown chart
  Se eksempel fra forrige slide
  (20 MIN)

## Slide 10
  Opsamling fra sidst
  Modeller/teorier til SCRUM og/eller vandfald
  Iteration 1: Burndown chart
  Iteration 2: Earned value
  Iteration 3: Kahoot
  Klyngevejledning 2

## Slide 11: Iteration 3: Kahoot!!!
ITP - Details - Kahoot!

## Slide 12
  Opsamling fra sidst
  Modeller/teorier til SCRUM og/eller vandfald
  Iteration 1: Burndown chart
  Iteration 2: Earned value
  Iteration 3: Kahoot
  Klyngevejledning 2

## Slide 13: Afrunding – Klyngevejledning nr. 2
Klyngevejledning 2:
Aflever inden fredag d. 10. kl: 22:00
Klyngevejledning d. 14. april.
Det i skal aflevere: alt det i har lavet indtil nu.
HUSK AT LAV EN PPNT/PRÆSENTATION til klyngevejledningen.
Hvis i har nogle modeller/teorier som i ikke nåede at præsentere til sidste klyngevejledning, hvor i skulle præsentere det i havde lavet til afsnit 1 og 2, så kan i godt inddrage dem. MEN! I har ikke særlig lang tid til at præsentere så fokuser primært på afsnit 3.

## Slide 14
  Opsamling fra sidst
  Modeller/teorier til SCRUM og/eller vandfald
  Iteration 1: Burndown chart
  Iteration 2: Earned value
  Iteration 3: Kahoot
  Klyngevejledning 2

## Slide 16: Afrunding/hjælp til klynge